## Slide 1: 信息部-软件支持方向周汇报
汇报人:李根
2017-04-14

## Slide 2: 项目列表
1.美因生命APP
2.美因医学APP
3.美因官网
4.报告升级及自动化

## Slide 3: 美因生命App
上周工作
本周计划
剩余工作
1.咨询、资讯、运动、社交
除社交外，总体5月初完成
APP每2~3周更新一个版本
工作
后台:语音解读功能本地接口已实现
前端:语音播放功能与样式实现
工作
后台根据语音资料处理接口并与前端联调
前后台联调接口并完善修改建议
上线第二版功能

## Slide 4: 美因医学App
上周工作
本周计划
工作
后台:系统初诊、分诊算法完成
专家端:基本完成,部署服务器完成
代表端:代表端功能基本完成,剩余补充反馈&登陆功能
剩余工作
1.表型补充
2.算法编辑工具 (2.0完成)
3.会诊 (2.0完成)
预计总体完成时间3月底
工作
完成登录功能、联调代表端剩余接口
多系统萎缩疾病诊断算法编写及表型接口

## Slide 5: 美因官网
上周工作
本周计划
剩余工作
1.4月上旬上线2.0
2.以后每4周更新一个版本
工作
修改产品详情文字&图片内容、轮播图展示效果、关注我们、首页产品列表等
工作
由市场主导新需求征集
继续细节完善处理

## Slide 6: 报告自动化
上周工作
本周计划
工作
健康管理报告初版
SNP部分对象抽取完成,等待技术评审
全外显子报告开发文档初版编写
工作
评审报告自动化文档
开发SNP模板
评审健康管理报告系统,优化健康管理报告系统2.0

## Slide 7: 人员招聘
岗位 | PHP | Web | AI | Ios | Python
人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1

## Slide 8
谢谢!