## Slide 1: 信息部-软件支持方向周汇报
汇报人:李根
2017-04-21

## Slide 2: 项目列表
1.美因生命APP
2.美因医学APP
3.美因官网
4.报告升级及自动化

## Slide 3: 美因生命App
上周工作
本周计划
剩余工作
1.咨询、资讯、运动、社交
除社交外，总体5月初完成
APP每2~3周更新一个版本
工作
后台:接口功能基本测试通,5.1之后做联调
前端:已实现,等待连接接口
工作
客服部提供音频资源后,5.1之后联调

## Slide 4: 美因医学App
上周工作
本周计划
工作
后台:新添登陆功能、多系统萎缩表型-诊断标准解析完成存入数据库,诊断算法编码测试
专家端:服务器接口测试
代表端:服务器接口测试
剩余工作
1.表型补充
2.算法编辑工具 (2.0完成)
3.会诊 (2.0完成)
预计总体完成时间3月底
工作
新算法-多系统萎缩诊断,并通过联调
阿尔兹海默病诊断后台编码
5.2号展示

## Slide 5: 美因官网
上周工作
本周计划
剩余工作
1.4月上旬上线2.0
2.以后每4周更新一个版本
工作
征集各部门意见及需求,每2周更新一次
协助市场与2家外包沟通seo优化方案
工作
待定

## Slide 6: 报告自动化
上周工作
本周计划
工作
健康管理报告第一版评审完成,html生成pdf完成,数据问题沟通测试
SNP系统:全外包括的疾病和药物完成,等待接入数据
单基因遗传病:模型构建完成
工作
完成所有功能,5.3号演示

## Slide 7: 人员招聘
岗位 | PHP | Web | AI | Python
人数 | 1 | 1 | 2 | 1

## Slide 8
谢谢!