## Slide 1: 信息部-软件开发方向四月总结
汇报人:李根
2017-04-28

## Slide 2: 项目列表
1.报告升级及自动化
2.美因医学APP
3.美因生命
4.美因官网

## Slide 3: 报告自动化
本月进度
5月规划
工作
健康管理报告完成,bug调试(关联高风险项选多条时页面排版有问题)
全外显子报告数据解析完成,html模板编写中今日可完成
工作
5.2号前完成健康管理报告及全外显子报告自动化,并演示
后台优化与测试

## Slide 4: 美因医学App
本月进度
5月规划
工作
后台:完成了阿尔兹海默与多系统萎缩疾病算法的编码,其中多系统萎缩疾病已跑通,阿尔兹海默在测试中
专家端:4.27已完成并打包提供测试
代表端:4.27已完成并打包提供测试
剩余工作
1.表型补充
2.算法编辑工具 (2.0完成)
3.会诊 (2.0完成)
预计总体完成时间3月底
工作
5.2号功能演示
第二版本功能迭代①表型阴阳性、一般信息分列展示②录入表型支持返回上一步修改③明确问题单选多选④微信登录⑤完结的会诊信息生成pdf报告
新项目-医学体检第一版 5.20出

## Slide 5: 美因生命App
本月进度
5月规划
剩余工作
1.咨询、资讯、运动、社交
APP每2~3周更新一个版本
工作
后台:接口功能基本测试通,等待客服部提供高风险项语音解读数据资源,5.1之后做联调
前端:已实现,等待连接接口调试
工作
客服部提供音频资源后,5.1之后联调上线

## Slide 6: 美因官网
本月进度
5月规划
工作
征集各部门意见及需求,每2周迭代一版
协助市场与3家外包沟通外包方案
工作
提供技术支持

## Slide 7: 人员架构
岗位 | PHP | Web | AI | Python
人数 | 1 | 1 | 2 | 1

## Slide 8
谢谢!