## Slide 1: 信息部-软件支持方向周汇报
汇报人:李根
2017-04-05

## Slide 2: 项目列表
1.美因APP
2.美因医学APP
3.美因官网
4.报告升级及自动化

## Slide 3: 美因App
上周工作
本周计划
剩余工作
1.咨询、资讯、运动、社交
除社交外，总体5月初完成
APP每2~3周更新一个版本
工作
语音解读前端demo已实现,本周接入项目
后台接口未编写
工作
后台编写语音解读接口
前端接入语音解读功能

## Slide 4: 美因医学App
上周工作
本周计划
工作
前端:连接后台接口并调试一级诊断
后台:一级诊断接口编写 辅助诊断算法:(帕金森疾病已跑通)
剩余工作
1.表型补充
2.算法编辑工具 (2.0完成)
3.会诊 (2.0完成)
预计总体完成时间3月底
工作
后台对接通用辅助诊断算法
二级会诊联调

## Slide 5: 美因官网
上周工作
本周计划
剩余工作
1.4月上旬上线2.0
2.以后每4周更新一个版本
工作
已上线(首页,产品详情,关于我们)
工作
细节调整

## Slide 6: 报告自动化
上周工作
本周计划
工作
需求文档1.0
工作
评审需求文档、明确数据格与接口格式
接口定义

## Slide 7: 人员招聘
岗位 | PHP | Web | AI | Ios | Python
人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1

## Slide 8
谢谢!