## Slide 1: 信息部-软件支持方向周汇报
汇报人:李根
2017-04-10

## Slide 2: 项目列表
1.美因APP
2.美因医学APP
3.美因官网
4.报告升级及自动化

## Slide 3: 美因App
上周工作
本周计划
剩余工作
1.咨询、资讯、运动、社交
除社交外，总体5月初完成
2.APP1.1版本上线（4月17日）
APP每3周更新一个版本
工作
智能语音解读功能接口定义
工作
APP新版本发布（包含语音解读功能）

## Slide 4: 美因医学App
上周工作
本周计划
工作
专家端联调测试，发现两个bug，不影响其他测试。
代表端编码（总共6个功能，测试通过3个）
工作
专家测试
代表测试
剩余工作：
APP上线（4月15日）
2.0算法编辑工具研发（5月10日）

## Slide 5: 美因官网
上周工作
本周计划
剩余工作
1.规划2.0（5月1日上线2.0）
2.每4周更新一个版本
工作
收集下一版需求
工作
收集了三个需求本周修改完成

## Slide 6: 报告自动化
上周工作
本周计划
工作
评审需求1.0
工作
编码健康管理报告，不测试
全外系统设计文档，评审一次
剩余工作
1、健康管理报告上线（4月21日）
2、SNP套餐报告编码（4月30日）
3、全外报告系统设计，编码、测试（4月30日）

## Slide 7: 人员招聘
岗位 | PHP | Web | AI | Ios | Python
人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1

## Slide 8
谢谢!