|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李阳周计划（**2017-04-17~2017-4-21**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1.解决官网公测版本问题，调整网页部分样式 | 40 | 90% | 新闻动态，数字健康模版内容暂时没有 |
| 2.后台（客服部）页面样式调整 | 20 | 100% |  |
| 3.html页面转换pdf模版(全外显子) | 40 | 80% | 样式还需要微调 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李阳周计划（**2017-04-24~2017-4-28**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1.全外显子报告html 转pdf | 10 | 100% |  |
| 2.产品后台页面样式更改 | 20 | 80% |  |
| 3.检测报告html 转pdf | 10 | 10% |  |
| 4.全外显子组套餐html 转pdf | 60 | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **87** | | | |
| 总结 |  | | | |
| **李阳周计划（**2017-05-1~2017-5-5**）** | | | | |
|
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1.全外显子报告最终版 | 60 | 90% |  |
| 2.健康管理报告 | 40 | 90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **90** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李阳周计划（**2017-05-8~2017-05-12**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1.全外报告样式更改 | 50 | 90% |  |
| 2.体健报告样式更改 | 50 | 90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **90** | | | |
| 总结 |  | | | |