|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-05-08~2017-05-012**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、体检IPad 后台模块设计、台接口定义评审、开发框架搭建、封装实体类、数据库建模 | 40 | 1 |  |
| 2、解析一般表型、获取一般表型接口 | 20 | 1 |  |
| 3、添加客户生成一次评估接口 | 20 | 1 |  |
| 4、评估列表接口 | 20 | 0 |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、体检算法会议 | 5 |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **85** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-05-02~2017-05-05**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、体检Ipad需求文档 | 20 | 0.5 | 没有评审或给有关人员查看 |
| 2、体检IPad 后台模块设计 | 20 | 0 |  |
| 3、体检IPad后台接口定义 | 20 | 0 |  |
| 4、开发框架搭建 | 20 | 0 |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、帮明卿解决多选重复问题 | 10 | 1 |  |
| 2、医学和体检任务安排讨论 | 10 | 1 |  |
| 3、参与医学APP演示会议 | 10 | 1 |  |
| **总分** | **40** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-03-13~2017-03-19**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、辅助诊断模块中添加诊断标准、治疗方案、随访建议的接口接入编码 | 40 | 0.9 | 治疗方案的关系未能添加 |
| 2、辅助诊断中诊断算法接口接入编码 | 30 | 0 |  |
| 3、对上面的接口调试、修改 | 30 | 0.5 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **51** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-03-06~2017-03-012**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、表型存取模块、会诊模块返回格式的修改 | 20 | 1 |  |
| 2、一级会诊中查看会诊列表接口编码 | 20 | 1 |  |
| 3、一级会诊中查看会诊详情接口编码 | 20 | 1 |  |
| 4、接口编码调试、修改Bug | 20 | 0.5 |  |
| 5、 Hibernate查询方式的调研 | 20 | 0 |  |
| 突发工作 | 1、参与咨询模块划分的评审 | 5 | 1 |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **75** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-03-20~2017-03-26**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、rap接口的修改 | 30 | 1 |  |
| 2、修改表型接口编码、调试、修改 | 30 | 0.5 |  |
| 3、诊断接口编码、调试 | 40 | 0.5 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **65** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-03-26~2017-04-01**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、整理数据库数据结构 | 20 | 1 |  |
| 2、帕金森诊断接口编码、调试、修改 | 20 | 1 |  |
| 3、跟明卿对接分诊、表型录入接口 | 30 | 0.5 |  |
| 4、修改一级会诊接口 | 30 | 0.5 |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-04-2~2017-04-07**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、一、二级会诊确认接口实现、并对接 | 20 | 1 |  |
| 2、二级会诊补充反馈接口实现对接 | 20 | 1 |  |
| 3、跟明卿对接分诊、表型录入接口 | 15 | 1 |  |
| 4、将专家接口放到服务器，并能跑通 | 30 | 0 | 字符编码问题、未解决 |
| 5、 代表接口的定义 | 15 | 1 |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-04-10~2017-04-16**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、修改专家端Bug(服务器上中文乱码Bug、表型信息是否有附件的Bug、诊断接接口的Bug) 。修改完后将项目打包发布到服务器上测试，并整理一份接口文档发个前段 | 40 | 1 |  |
| 2、代表端疾病列表接口、补充表型接口 | 20 | 1 |  |
| 3、登录接口 | 40 |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、发现专家语音在服务上得不到正确路径问题，修改Bug。 | 10 | 1 |  |
| 2、录患者信息时正则验证 | 10 | 1 |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-04-17~2017-04-23**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、登录接口编码测试、并对接 | 40 | 1 |  |
| 2、对接代表端补充表型、检测接口、搜索会诊接口 | 30 | 0.5 |  |
| 3、修改查看附件bug、 | 30 | 0.5 | 附件上传中视频有时加载不到(语音图片没问题) |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、测试时发现，表型录入时的Bug(不选且不添加附件是会录入，而且会显示null。是开始考虑不全面造成。解决方法;判断不选择且附件为空，不执行添加操作。 ) | 10 | 1 |  |
| 2、录入表型时返回上一步重新录入的问题（已有解决方法） | 10 | 0 | 解决中 |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周涛周计划（**2017-04-24~2017-04-28**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、解决查看附件的bug、登录的bug | 30 | 1 |  |
| 2、对接ios代表端补充表型、检测接口、搜索会诊接口 | 20 | 1 |  |
| 3、医学APP发布测试版（测试多系统萎缩的诊断） | 20 | 1 |  |
| 4、对接阿尔茨海默病诊断 | 20 | 1 |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、参与医学会议、演示医学APP中多系统萎缩的诊断。 | 10 | 1 |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **100** | | | |
| 总结 |  | | | |