|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周玉杰-周计划（**2017-05-08~2017-05-12**）** | | | | |
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、代表端增加表型录入上下翻页修改功能 | 10 | 100% |  |
| 2、体检端框架搭建 | 20 | 100% |  |
| 2、体检端UI界面搭建 | 30 | 100% |  |
| 3、体检端根据后台接口对接 | 40 | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | 100分 （得分：100） | | | |
| 总结 | 周五下班之前将剩余任务完成 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周玉杰-周计划（**2017-05-02~2017-05-05**）** | | | | |
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、专家端新版需求  1.表型信息加入分类型显示（后台可控） | 10 | 100% |  |
| 2、代表端新版需求  1.添加性别选择（不再是输入）  2.表型信息加入分类型显示（后台可控）  3、表型信息单选多选功能 | 30 | 100% |  |
| 3.修复专家端BUG  1、修复附件为空点击确定不能退出附件  2、修复多次提交表型录入结果  3、修复一级会诊缓存  4、修复表型信息未选显示问题 | 20 | 100% |  |
| 4.修复代表端BUG  1、修复表型信息未选显示问题 | 20 | 100% |  |
| 5.与后台对接新功能接口 | 20 | 100% |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | 100分 （得分：100） | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **周玉杰-周计划（**2017-04-24~2017-04-28**）** | | | | |
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、专家端剩余工作完成  1.附件的查看播放  2.登录界面的修改  3.意见反馈界面搭建  4.对启动帧动画做内存优化 | 20 | 100% |  |
| 2、代表端剩余工作完成  1.登录实现  2.登录数据的本地化储存  2.做优化整理框架 | 40 | 100% |  |
| 3.调试专家端口的接口 | 20 | 100% |  |
| 4.调试代表端口的接口 | 20 | 100% |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | 100分 （得分：100） | | | |
| 总结 |  | | | |