|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **孙洋周计划（**2017-03-6~2017-03-10**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、专家图标 | 5 | 100% |  |
| 2、做代表与医生界面3-5页面、图标切图 | 75 | 60% |  |
| 3、美因报告美化 | 20 | 100% |  |
| 4、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
| 2、美因生命套餐图标 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |
| **孙洋周计划（**2017-03-13~2017-03-17**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、美因什么套餐图标 | 40 | 100% |  |
| 2、代表界面 2-4页、与切图标 | 50 | 50% |  |
| 3、配合ios Android 切示例图 | 10 | 100% |  |
| 4、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **75** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **孙洋周计划（**2017-03-20~2017-03-24**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完成代表界面 | 40 | 80% | 标尺与切图 |
| 2、根据产品提供设计 修改网站 完成首页的更改，  及代码优化，在这周末完成首页修改。 | 60 | 90% | 加查询、搜索、语义化 |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **86** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **孙洋周计划（**2017-03-27~2017-03-31**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完成产品页、测试月底前上线、解决bug. | 80 | 100% |  |
| 2、配合前段app界面布局 完善 | 20 | 80% |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **96** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **孙洋周计划（**2017-04-01~2017-04-07**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、网站后续调整 | 30 | 100% |  |
| 2、切代表图片、标尺 | 20 | 100% |  |
| 3、后台界面 | 50 | 90% |  |
| 4、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **95** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **孙洋周计划（**2017-04-10~2017-04-14**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、美因生命风险总览增添语音解读 | 10 | 100% |  |
| 2、产品录入后台界面 | 30 | 80% | 完成百分之70%，暂停搁置，等李阳那边做好我这边根据他们需求跟样式做开发。 |
| 3、配合ios Android 做一些微调切图 | 20 | 100% |  |
| 4、官网界面接修改、轮播图、大事记等一些进行代码改正 | 40 | 100% |  |
| 招实习生1-3人 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、协助李阳完成自动化报告简易版界面做测试（web李阳完成） |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **94** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **孙洋周计划（**2017-04-14~2017-04-21**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、snp报告设计 | 40 | 10% | 在做开发，下周开始设计 |
| 2、产品端后台功能做了更改 | 20 | 100% |  |
| 3、全外显子报告html 转pdf ，报告增添导航 | 40 | 80% |  |
| 4、 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **62** | | | |
| 总结 |  | | | |