|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **宋长鑫周计划（**2017-05-08~2017-05-12**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学体检app) | 1. 对类列表和表型量表拼树合并查询 | 20 | 1 |  |
| 2、自学SVN操作。更改简易精神状态评价量表的word文档为需求格式。编写用户的修改用户、查询所有用户，根据id查询用户等功能。 | 20 | 1 |  |
| 1. 修改功能，把类列表和表型量表分开定义接口。协助完成量表存储接口的DAO层和Mapper.xml。修改用户更新代码。 | 20 | 1 |  |
| 4、编写用户的模糊查询接口。协助修改知情者测试和受试者测试的word文档。修改查询用户的功能为根据代表ID查询用户功能。 | 20 | 1 |  |
| 5、 修改用户更新代码。创建录入表型的数据库，实体类。 | 10 | 0.5 |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **20+20+20+20+10=90** | | | |
| 总结 |  | | | |