|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李朋亮周计划（**2017-03-27~2017-04-01**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、熟悉ssm框架，并了解、练习 | 40 | 0.9 | 注解的使用 |
| 2、完成模糊查询表型接口编码，测试； | 20 | 0.7 | Service初始化 |
| 3、完成准确查找表型及选项接口编码和测试； | 20 | 0.7 | 依赖注入的bug |
| 4、复习对svn的使用 | 10 |  |  |
| 5、复习对数据库查询的操作 | 10 |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李朋亮周计划（**2017-03-27~2017-03-31**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、多表之间的查询 | 30 | 0.9 | 主键的使用 |
| 2、模糊查询对like的应用 | 20 | 0.7 | Like的形式多样，需要多记住其他几个 |
| 3、redis的调用形成文档 | 20 | 0.8 | 文档格式有偏差 |
| 4、redis的单机版安装、集群的了解 | 20 | 0.8 | 集群搭建 |
| 5、redis在java中的应用 | 10 | 0.9 | 模糊查 |
| 突发工作 | 1、redis的多种参数查询有困难 |  |  |  |
| 2、虚拟机的搭建 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **80** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李朋亮周计划（**2017-04-02~2017-04-07**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、登录与注册 | 30 | 0.9 | 无 |
| 2、学习之前的登录与注册 | 30 | 0.7 | 无 |
| 3、看下周要做项目的文档 | 40 | 0.8 | 需做出具体步骤 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **80** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李朋亮周计划（**2017-04-09~2017-04-14**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、powerdesigner的使用，学习抽取domain | 20 | 0.5 | 进一步学会pd的作数据库的思想 |
| 2、看需求文档，和大家一起思考domain的设计 | 20 | 1 | Domain的设计思维需进一步学习 |
| 3、给各个domain加get./set方法、注释，编写static静态假数据 | 10 | 1 | 无 |
| 4、向数据库中插入所有数据，且一一对应 | 15 | 1 | 无 |
| 5、编写获取首页信息和推荐处方的方法 | 35 | 0.6 | Util工具包编写 |
| 突发工作 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **76** | | | |
| 总结 | 起点 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李朋亮周计划（**2017-04-17~2017-04-21**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、收集返回的问题，且完成自己所属部分的bug | 25 | 1 | 无 |
| 2、复制框架，向数据库中插入数据 | 25 | 0.8 | 无 |
| 3、对照pd文件向，制作数据库表 | 20 | 0.8 | 无 |
| 4、对snp的需求文档的剖析 | 15 | 0.5 | 无 |
| 5、做需求的封皮和末尾页 | 15 | 0.5 | 无 |
| 突发工作 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **72** | | | |
| 总结 | 起点 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **李朋亮周计划（**2017-04-21~2017-04-27**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、文件上传和下载（糙版） | 20 | 1 | 无 |
| 2、个人信息的查询展示 | 25 | 1 | 无 |
| 3、文件上传和下载的优化 | 25 | 1 | 无 |
| 4、ftp向linux上传文件和下载 | 30 | 0.5 | 无 |
| 5、 |  |  | 无 |
| 突发工作 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 | 起点 | | | |