|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-03-28~2017-03-31**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、rap网站使用调研、编写风险咨询接口 | 20 | 1 |  |
| 2、socket调研、总结 客服系统编程 | 60 | 0.5 |  |
| 3、app上线 | 20 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-04-05~2017-04-07**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、客服系统编码 | 60 | 0.7 |  |
| 2、自动化界面登录 | 20 | 0.8 |  |
| 3、自动化流程调研 | 20 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **74** | | | |
| 总结 | 客服系统还差数据库、websocket整合到框架；自动化登录界面还有一个css需要调；  自动化调研已经大致了解，下周开始编程。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-04-10~2017-04-14**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、健康报告自动化dao编程 | 20 | 1 |  |
| 2自动化数据库导入 | 20 | 1 |  |
| 3自动化后台 | 60 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-04-17~2017-04-21**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、健康报告自动化bug修改、新需求添加 | 40 | 0.6 |  |
| 2、单基因数据库、domain | 40 | 0.8 |  |
| 3、snp药物部分 | 20 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-04-24~2017-04-28**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、单基因-基因药物表查询 | 30 | 1 |  |
| 2、单基因-新需求数据库 | 10 | 1 |  |
| 3、单基因-数据解析 | 60 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **100** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-05-01~2017-05-05**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、readgene页面读取excle解析 | 40 | 1 |  |
| 2、数据读取，bug调试 | 20 | 0.8 |  |
| 3、数据库数据检验，问题反馈 | 20 | 1 |  |
| 4、基因解读二次封装、健康管理食物宜忌表新需求修改 | 20 | 1 |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **94** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **熊涛周计划（**2017-05-08~2017-05-12**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、熟悉健康管理报告流程，负责健康管理的维护 | 20 | 1 |  |
| 2、修改bug,完成新需求 | 80 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **84** | | | |
| 总结 | 完成了产品部提出的各种bug和新需求，完成了样品页面的分页，没有完成异步刷新 | | | |