|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-03-13~2017-03-19**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1. 熟悉医学服务器模块文档、相关表字段 | 20 | 1 |  |
| 2、对分诊进行一些调研 | 20 | 0.5 |  |
| 1. 查看附件中涉及的文件上传和下载 | 30 | 1 |  |
| 4、表型录入接口实现 | 30 | 0.5 |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **20+10+30+15=75** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-03-20~2017-03-26**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1. 表型录入接口(这周涉及的添加会诊id,编写了添加会诊接口，取用外键会诊id) | 20 | 1 |  |
| 2.一级诊断：添加分诊接口方法(将某种病的患者随机分配到对应的专家) | 30 | 1 |  |
| 3.上传附件：将appendix表分成三个表(picture、audio、video),把相关接口、sql语句修改好。 | 20 | 1 |  |
| 4.补充表型:上传语音，添加phenotype\_audio表语音，编写上传语音接口方法；删除专家语音； | 30 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **20+30+20+6=76** | | | |
| 总结 |  | | | |
| **王明卿周计划（**2017-03-27~2017-04-01**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1 根据新调整的表名、字段修改查看附件、录入表型接口。 2 尝试获取视频缩略图。 |  |  |  |
| 3在根哥的指导下完成了提取视频缩略图。  (利用ffmpeg工具，配置环境变量，将指令用java代码实现，提取某一帧的视频图片)  4表型数据的展示。 |  |  |  |
| 5跟张璐讨论表型结构。  json格式的数据结构、选项(如选：有)下面的子表型。 |  |  |  |
| 6跟前端对接上传语音附件的接口。  7 表型数据的展示。 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-04-05~2017-04-09**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1、表型结构json格式显示输出，跟张璐周涛反馈过。2、查看附件中url的访问。3、表型录入传入会诊id,对接口进行修改，测试通过。 | 40 | 1 |  |
| 1、附件都放到appendix表里，对上传下载附件接口修改 2、跟周涛对接调试表型录入，一级分诊接口。 | 30 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、看httpClient的客户端上传下载代码，待解决音频转码问题。 | 20 | 0 |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-04-10~2017-04-16**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1. 修改医学App一些bug(表型录入时，子表型中子选项为空报错的bug) | 40 | 0.8 | Mp4转码还没有完成 |
| 2、编写、对接代表端接口(根据表型id查出某个表型，病名按字母排序) | 30 | 1 |  |
| 3、手机验证登陆 | 30 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、将代码上传服务器时前台语音url访问不到的问题。 | 10 | 1 | 10 |
| 2、解析表型，编写诊断算法 | 20 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **72** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-04-17~2017-04-23**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1. 协助周涛解决美医的bug问题。 | 20 | 1 |  |
| 2、解析表型，跟家杰对接代码，编写疾病解析算法。 | 80 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** |  | | | |
| 总结 | 68 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-04-24~2017-04-30**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1、编写多系统萎缩诊断算法，对接给周涛，测试通过。 | 40 | 1 |  |
| 2、编写阿兹海默症诊断算法，对接给周涛，测试通过。 | 60 | 0.4 | 其余两种病诊断还没有编写。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 | 1、参加医学App演示会议。 | 5 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **69** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-05-02~2017-05-07**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (医学app) | 1. 编写通用的疾病诊断。   (对接家杰代码，能够根据表头获取相关类型和计算总分、必须得分) | 40 | 0.5 | 还没有应用到项目中。 |
| 1. 修改医学app的bug,功能增加   （编写阴阳性待确定分栏显示，添加单选多选标志） | 60 | 0.8 | 待确定的数据还有待添加。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **20+48=68** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王明卿周计划（**2017-05-08~2017-05-14**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作  (体检，医学app) | 1、解析痴呆中ADL、MOCA、MMSE、CDR三个量表word解析。 | 40 | 1 |  |
| 1. 将四种量表存入数据库中。（添加选择、填空表型类型，添加知情者，受测者测试大标题） | 40 | 1 |  |
| 3、编写表型展示接口。 | 20 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 突发工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总分** | **80** | | | |
| 总结 |  | | | |