|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-03-22~2017-03-24**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、一级诊断剩余工作完成(新rap接入)及一些小bug调整 | 40 | 0.6 |  |
| 2、二级诊断界面布局 | 50 | 0.9 |  |
| 3、验收嘉兴masonary布局掌握情况与分配工作 | 5 | 0 |  |
| 4.待Ipv6问题解决后,重新提交应用平台 | 5 | 1 |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **74** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-03-27~2017-03-31**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、一级诊断与后台交互跑通 | 70 | 0.8 | 附件展示,表型修改 |
| 2、将二级诊断逻辑处理完 | 20 | 1 |  |
| 3、协助郑嘉兴做代表端界面布局 | 10 | 0.5 |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **81** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-04-5~2017-04-7**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、专家端后台接口对接联调(附件列表,语音上传,获取语音,语音删除,确认完结并发送),表型修改 | 80 | 0.7 |  |
| 2、代表端框架搭建 | 20 | 1 |  |
| 3、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **76** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-04-17~2017-04-21**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、代表端接口接入(首页数量,录入表型列表展示,表型修改) | 70 | 2/3 | 表型修改-(确认参数) |
| 2、代表端录入表型及附件(音频,视频,图片)展示界面实现 | 30 | 1 |  |
| 3、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **76.67** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-04-11~2017-04-14**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、代表端接口接入(首页数量,录入表型列表展示,表型修改) | 70 | 2/3 | 表型修改-(确认参数) |
| 2、代表端录入表型及附件(音频,视频,图片)展示界面实现 | 30 | 1 |  |
| 3、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **76.67** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-04-24~2017-04-28**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、表型录入功能-代表端附件上传(图片,视频,语音)功能&界面逻辑重构 | 40 | 0.8 |  |
| 2、待补充界面完善及后台接入与重构 | 50 | 0.8 |  |
| 3、协助整合代表端 | 10 | 0.5 |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **77** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **王梦秋周计划（**2017-05-2~2017-05-5**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
|  | 1、医学诊断与医学体检项目进度规划 | 20 | 1 |  |
| 2、协助医学体检界面设计 | 40 | 1 |  |
| 3、美因生命产品设计 | 40 |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **60** | | | |
| 总结 |  | | | |