|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-03-06~2017-03-10**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完成医学app会诊列表模块，一级会诊模块的整体编码 | 100 | 0.7 |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **70** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-03-13~2017-03-17**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、美因app，发布测试版，进行bug修改，调试完成后协助完成上线 | 50 | 1 |  |
| 2、完成会诊模块后台数据接入，编写补充表型页面 | 50 | 0.5 |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **75** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-03-20~2017-03-24**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、一级会诊后台接口修改完善 | 40 | 1 |  |
| 2、编写会诊中修改表型，补充反馈的页面 | 30 | 0.6 |  |
| 3、二级会诊后台接口接入 | 30 | 0.6 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **76** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-03-27~2017-03-31**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、编写会诊中修改表型，补充反馈的页面 | 10 | 1 |  |
| 2、二级会诊后台接口接入 | 20 | 0.8 |  |
| 3、与后台真实数据进行对接，修改 | 30 | 0.6 |  |
| 4、编写代表app首页页面和会诊列表模块 | 40 | 0.4 |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **60** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-04-04~2017-04-07**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、二级会诊后台接口接入，测试 | 20 | 1 |  |
| 2、整体流程与后台真实数据对接，完成专家接口测试 | 30 | 0.7 |  |
| 3、搭建代表整体项目结构，编写代表app首页页面和会诊列表模块 | 50 | 0.6 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **71** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-04-10~2017-04-14**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完善专家端的app，修改页面bug，根据会诊状态显示页面状态 | 20 | 1 |  |
| 2、完善美因app第二版，并与后台对接 | 40 | 0.8 |  |
| 3、编写代表app表型录入模块，修改完善之前的页面布局 | 40 | 0.4 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **68** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-04-17~2017-04-21**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完善专家端的app，修改页面bug | 20 | 1 |  |
| 2、与后台对接余下的代表端接口，联调测试 | 40 | 1 |  |
| 3、解决代表端app中出现的bug，附件上传播放的问题 | 40 | 0.4 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **76** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-04-24~2017-04-28**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完成医学app第一版，并打包进行测试 | 40 | 1 |  |
| 2、对测试后提出的意见进行项目修改，整理 | 20 | 0.8 |  |
| 3、编写表型录入的测试代码，调研Android单元测试方法 | 40 | 0.5 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **76** | | | |
| 总结 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耿宴周计划（**2017-05-8~2017-05-12**）** | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** |
| 主要工作 | 1、完善医学App（单选，多选，返回上一步） | 20 | 1 |  |
| 2、协助完成体检app录入模块 | 40 | 0.4 |  |
| 3、学习Android的第三方框架使用及实现原理及网上一些优秀开源项目的架构 | 40 | 0.7 |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| 突发工作 | 1、 |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| **总分** | **64** | | | |
| 总结 |  | | | |