|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-03-27~2017-03-31**）** | | | | | | | | |
|
| **工作说明** | | | **分值** | | **完成状态** | | **待解决问题** | |
| 主要工作 | 1、深入学习collectionView，并作出一个demo | 40 | | 0.8 | |  | | |
| 2、继续调研Masonry，做出文字版总结 | 40 | | 1 | |  | | |
| 3、调研代表APP,尝试搭建初步框架 | 20 | | 0.7 | |  | | |
| 突发工作 | 1、调研网络音频播放功能，并做了demo以及文字总结. | 30 | | 1 | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **总分** | **100（得分：）86** | | | | | | | |
| 总结 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-04-05~2017-04-07**）** | | | | | | | | |
|
| **工作说明** | | | **分值** | | **完成状态** | | **待解决问题** | |
| 主要工作 | 1、完成网络音频播放功能，应用于任务中； | 40 | | 0 | |  | | |
| 2、协助梦秋完成项目上的任务（搭建代表app框架）； | 30 | | 0.7 | |  | | |
| 3、调研代理、内存管理等内容，做出文字版总结进行交流。 | 30 | | 1 | |  | | |
| 突发工作 |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **总分** | **100（得分：）51** | | | | | | | |
| 总结 | 1.由于网络音频接口没写好，本周没做成网络音频播放。  2.以前做的小项目都是拖的控件，因此现在用纯代码来写项目中的控件些生疏，也在努力的适应和熟悉。  3.自己的基础还是有些不牢固，写任务的时候有点困难，需要继续巩固基础。  4.做的两个界面有些小的地方没有做好。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-04-10~2017-04-14**）** | | | | | | | | |
|
| **工作说明** | | | **分值** | | **完成状态** | | **待解决问题** | |
| 主要工作 | 1、完善及优化已经写的两个界面的代码。 | 40 | | 1 | |  | | |
| 2、完成梦秋交付的其他模块。(自定义进度条控件、项目中语音播放实现) | 40 | | 1 | | 语音差接口 | | |
| 3、调研录制视频功能，并做demo。 | 20 | | 0.3 | |  | | |
| 突发工作 |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **总分** | **100****（得分：）86** | | | | | | | |
| 总结 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-04-17~2017-04-21**）** | | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | **完成状态** | **待解决问题** | |
| 主要工作 | 1、代表端接口接入、与后台交互（表型录入的选择疾病种类列表、信息录入） | 40 | 1 |  | |
| 2、将自定义进度条加入到代表端，并修改美因生命app的部分展示界面 | 40 | 1 |  | |
| 3、调研第三方登录，并做demo | 20 | 0.4 |  | |
| 突发工作 |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| **总分** | **100****（得分：）88** | | | | |
| 总结 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-04-24~2017-04-28**）** | | | | | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | | **完成状态** | | **待解决问题** | | |
| 主要工作 | 1、跟玉杰对接专家端，熟悉他写的代码。 | | 50 | | 0.6 | |  | |
| 2、调研Foundation基础框架、基本数据类型、基本对象、基本控件，及其属性及方法。 | | 50 | | 0.9 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |
| **总分** | **100****（得分：）75** | | | | | | | |
| 总结 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-05-03~2017-05-05**）** | | | | | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | | **完成状态** | | **待解决问题** | | |
| 主要工作 | 1、熟悉美因医学端代码。 | | 40 | | 0.7 | |  | |
| 2、调研数据本地化存储，并做demo。 | | 30 | | 0.8 | |  | |
| 3、调研微信第三方登录。 | | 30 | | 0.5 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |
| **总分** | **100****（得分：）67** | | | | | | | |
| 总结 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **郑嘉兴周计划（**2017-05-03~2017-05-05**）** | | | | | | | | |
|
| **工作说明** | | **分值** | | **完成状态** | | **待解决问题** | | |
| 主要工作 | 1、编写体检APP客户模块，包括基本逻辑（页面跳转）以及UI界面。 | | 60 | | 0.7 | | 缺切图以及数据接口 | |
| 2、调研CoreData数据储存简单使用（增查改删），并做demo，并与玉杰交流探讨。 | | 40 | | 1 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |
| **总分** | **100****（得分：）82** | | | | | | | |
| 总结 |  | | | | | | | |